# AetherWeave 2.0

## Role and Responsibility Document

Version: 2.0
 Sprint: Alpha
 Methodology: Agile Scrum

| # 1. Team Members |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Name | Student ID |
| 1 | นายอนันต์เอกก์ ใหญ่พงศกร | 673380430-9 |
| 2 | นายกานดิทัต นามสุดตา | 673380392-1 |
| 3 | นายภีมเดช กลั่นกิ่ง | 673380420-2 |
| 4 | นายเวชวสุ บุญยอ | 673380609-2 |
| 5 | นายปฏิภาณ มะนิลทิพย์ | 673380589-2 |

| # 2. Role Assignment Matrix |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Role | Assigned To | Primary Responsibilities | Secondary Responsibilities | Decision Authority |
| System Architect | นายอนันต์เอกก์ ใหญ่พงศกร | ออกแบบสถาปัตยกรรม AetherWeave 2.0 (Layered Architecture, SDN Integration, AI Overlay Design) | ตรวจสอบความสอดคล้องของโมดูล | อนุมัติการเปลี่ยนแปลง Architecture |
| Backend & SDN Engineer | นายกานดิทัต นามสุดตา | พัฒนา SDN Controller Integration, Routing Logic, Policy Engine Backend | ปรับปรุง Performance | ตัดสินใจ Implementation ระดับ Code |
| AI & Context Engineer | นายภีมเดช กลั่นกิ่ง | พัฒนา Traffic Prediction Model, Context Analysis Module | สร้าง Simulation Scenario | อนุมัติ Logic และ AI Model |
| Infrastructure & DevOps | นายเวชวสุ บุญยอ | ตั้งค่า Repository, Docker, Kubernetes, CI/CD | ดูแล Simulation Environment | ควบคุม Deployment Process |
| QA & Documentation Lead | นายปฏิภาณ มะนิลทิพย์ | จัดทำเอกสาร, Test Plan, KPI Validation | ตรวจสอบคุณภาพ Sprint | อนุมัติความครบถ้วนของเอกสาร |

# 3. Responsibility Breakdown by Layer

## 3.1 Context Collection Layer

Responsible: AI & Context Engineer
Support: Backend Engineer

หน้าที่:

- ออกแบบ ContextProfile Schema

- พัฒนา Context Collection API

- จัดการ Data Normalization & Anonymization

- เชื่อม Context กับ AI Policy Engine

## 3.2 AI Policy Engine

Responsible: AI & Context Engineer
Support: System Architect

หน้าที่:

- พัฒนา Traffic Prediction Model

- สร้าง Congestion Detection Algorithm

- สร้าง Dynamic Policy Generator

- ประเมิน AI Accuracy และ Retraining Strategy

## 3.3 Adaptive Control Plane

Responsible: Backend & SDN Engineer
Support: System Architect

หน้าที่:

- เชื่อมต่อ SDN Controller

- Implement Dynamic Routing Update

- จัดการ Failover & Path Switching

- ปรับ QoS Policy แบบ Real-Time

## 3.4 Secure Data Plane

Responsible: Backend & SDN Engineer
 Support: DevOps

หน้าที่:

- บังคับใช้ TLS Encryption

- Implement Micro-Segmentation

- ตรวจสอบ Traffic Flow

- จัดการ Packet Prioritization

## 3.5 Infrastructure & Deployment

Responsible: Infrastructure & DevOps

หน้าที่:

- GitHub Repository Management

- GitFlow Strategy

- Docker Containerization

- Kubernetes Deployment

- CI/CD Setup (GitHub Actions)

- Simulation Environment (Mininet / Virtual Lab)

## 3.6 Documentation & Quality Control

Responsible: QA & Documentation Lead

หน้าที่:

- จัดทำ Architecture_Spec.md

- Implementation_Plan.md

- Sprint_Plan.md

- ตรวจสอบ Markdown Formatting

- จัดทำ Test Report

- Validate KPI Achievement

# 4. Decision & Escalation Flow

- Implementation Issue (Code / SDN) → Backend Engineer

- AI Prediction / Model Issue → AI Engineer

- Architecture Conflict → System Architect

- Infrastructure / Deployment Problem → DevOps

- Documentation & Testing Issue → QA Lead

Final escalation authority: System Architect

# 5. Collaboration Rules

- Daily Standup: 10–15 นาที

- Sprint Duration: 2 สัปดาห์

- Sprint Review: Demo + KPI Evaluation

- Pull Request Review: ต้องมีอย่างน้อย 1 approval

- Major Architecture Change: ต้องได้รับการอนุมัติจาก Architect

- AI Model Update: ต้องมี Benchmark Comparison ก่อน Deploy

# 6. Accountability Matrix (RACI Model)

| Task | Architect | Backend | AI Engineer | DevOps | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architecture Design | R | C | C | C | I |
| SDN Integration | C | R | C | I | I |
| AI Model Development | C | C | R | I | I |
| Context API | C | C | R | I | I |
| CI/CD Setup | I | I | I | R | C |
| Security Enforcement | C | R | C | C | I |
| Documentation | C | I | I | I | R |

Legend:
 R = Responsible
 A = Accountable
 C = Consulted
 I = Informed

(System Architect ทำหน้าที่ Accountable โดยรวม

# 7. Commitment Statement

ทีมงาน AetherWeave 2.0 ยืนยันว่าจะปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 และร่วมมือกันพัฒนา Sprint Alpha ให้สำเร็จตามเป้าหมายของ Adaptive AI-Driven Network Prototype

ทีมมุ่งเน้น:

- ความสอดคล้องทางสถาปัตยกรรม

- ความถูกต้องของ AI Model

- ความปลอดภัยของระบบ

- การส่งมอบงานตาม Timeline